Załącznik nr 2 do zaproszenia

PROJEKT UMOWY NR …………….

zawarta w dniu ……………………. roku, pomiędzy:

Gminą Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn, NIP 8212392687, reprezentowaną przez

Huberta Pasiaka – Wójta Gminy Zbuczyn,

przy kontrasygnacie Wojciecha Kubaka – skarbnika Gminy Zbuczyn  zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Postanowienia ogólne

Zamawiający informuje, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych - wartość zamówienia poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy.

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do wykonania przedmiotu zamówienia pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Zbuczyn”, który obejmuje odebranie wyrobów zawierających azbest (płyty eternitowe faliste i płaskie) złożonych na posesjach mieszkańców gminy Zbuczyn wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku w ilości około 108,12 Mg.

- Wskazane w ust. 1 ilości wyrobów zawierających azbest mogą ulec zmianie na skutek dokonania faktycznego pomiaru masy usuwanych wyrobów podczas realizacji zamówienia. Wielkość zamówienia zależna jest od ilości złożonych przez mieszkańców gminy Zbuczyn wniosków oraz środków przewidzianych na niniejsze zadanie.

- Zakres prac obejmuje dla każdego z zadań:

- Pakowanie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest(płyty azbestowo -cementowe płaskie i faliste stosowane w budownictwie) z nieruchomości i gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Zbuczyn. W przypadku gdy odpady nie są ułożone we właściwy sposób na Wykonawcy spoczywa obowiązek, ułożenia ich na paletach, szczelne zafoliowanie i odpowiednie oznakowanie.

- Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwienia poprzez przekazanie Zamawiającemu kart przekazania odpadu.

- Wykonawca zobowiązany jest i ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie zebranym odpadem po jego odbiorze, w tym dopełnienie wszelkich czynności formalnych i administracyjnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie przewidziane prawem decyzje/zezwolenia (o ile są wymagane) pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonywany odbiór wyrobów zawierających azbest, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przekazanego wykazy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonywana praca. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości , jednak nie dłuższy niż 14 dni od daty przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowany personel celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oraz podmioty z nim współpracujące  (np. podwykonawcy) ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody na mieniu, zdrowi i życiu osób trzecich w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin realizacji

- Termin realizacji zamówienia do dnia 13.11.2026 r.

- Termin wskazany w ust. 1 jest terminem maksymalnym wskazanym do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie, iż czynności opisane w § 1 ust. 3 pkt 1 powinny zostać zakończone nie później niż na 14 dni przez maksymalnym terminem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zaś czynności przekazania dokumentów, o których mowa § 4 ust. 5 pkt 2 lit. a-d. i podpisanie protokołu końcowego odbędzie się najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku niedochowania terminów wskazanych w ust. 1 i 3 Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 3
Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej, w tym również osób trzecich, spowodowane działaniem związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Wykonawca musi posiadać wpis do Bazy Danych Odpadowych (zwana w skrócie BDO).

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalność obejmującej przedmiot umowy.

- Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą
starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej, gwarantującymi
wykonanie przedmiotu umowy we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności prawem budowlanym i przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest,

- przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:

  - kopii karty przekazania odpadu, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 14  grudnia 2012 o odpadach,

  - pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z odpadów azbestowych, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

  - protokołów odbioru podpisanych przez Wykonawcę i wnioskodawców poszczególnych  nieruchomości objętych wykazem,

  - dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej w kolorze w ilości minimum 2 sztuk czytelnych, dobrej jakości zdjęć dla każdej z  lokalizacji (na płycie CD/ DVD lub pendrive).

- niezwłocznego zgłaszania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe  wykonanie przedmiotu umowy,

- zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa,

- zabezpieczenia terenu wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- W ramach wykonywanych prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich powstałych szkód na terenie (objętym pracami) wynikłych w trakcie  realizacji usługi oraz doprowadzenie w/w  terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze dla wykonywanych  robót oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie z obowiązującymi w tym    zakresie przepisami prawa.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac  wraz z zapleczem.

§ 5

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, określone w formularzu ofertowym w wysokości:

netto …………….  zł + podatek VAT ….% tj. ……………. zł co daje łączną kwotę brutto …………….  zł (słownie: ……………………………………………..), gdzie wynagrodzenie za 1Mg wynosi: netto …………….  zł + podatek VAT ….% tj. ……………. zł co daje łączną kwotę brutto …………….  zł (słownie: ……………………………………………..)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje stałe i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.

- Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi formularz ofertowy, stanowiący załącznik do oferty przetargowej.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę  w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia oferty i zostało wyliczone zgodnie z warunkami w nim określonymi.

- Podane przez Zamawiającego w Zaproszeniu ilości są wartościami szacunkowymi i nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu ich niedoszacowania bądź przeszacowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odpadów względem ilości szacowanych wskazanych w Zaproszeniu do złożenia oferty o 30%.

- Z tytułu zmniejszenia ilości odpadów Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone zgodnie ze stawkami wskazanymi w niniejszej umowie.

- W przypadku zwiększenia ilości odpadów Zamawiający wypłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie zgodnie ze stawkami wskazanymi w niniejszej umowie, jednak

§ 6

Fakturowanie i rozliczenie

- Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zadania i podpisaniu końcowego protokołu odbioru.

- Podstawą do wystawienia faktury  będzie:

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu realizacji prac i zgłoszeniu do odbioru przedmiotu zamówienia,

- zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót potwierdzone przez osobę wskazaną przez Wykonawcę,

- protokoły spisane przez  właścicieli budynków oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość rozebranych odpadów zawierających azbest,

- karty oddania odpadu na składowisko określające ilość przekazanych odpadów,

- dokumentacja fotograficzna z miejsc odbioru odpadów zawierających azbest,

- końcowy protokół odbioru robót zatwierdzony i podpisany przez członków komisji biorącej udział w odbiorze i Wykonawcę.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty wpływu do Urzędu Gminy w Zbuczynie.

- Faktury będą wystawione na:

Gmina Zbuczyn

ul. Jana Pawła II 1

08-106 Zbuczyn

NIP 821-23-92-687

- Wykonawca, będący płatnikiem VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach metody podzielonej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 7

Kary umowne

    - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia (poszczególnych części) w terminach wskazanych  w § 2 ust 1 oraz  § 2 ust. 3 w wysokości 0,1% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa  odpowiednio w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- w razie zwłoki w usunięciu wad w trakcie odbioru ponad termin wskazany w § 2 ust. 1, w wysokości 0,1% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa  w § 5.

    - Kary umowne określone w ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego,  aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

    - Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego, w którym to wezwaniu Zamawiający podaje wysokość kary, powód nałożenia kary oraz nr rachunku bankowego na który należy wpłacić karę.

    - Strony umowy dopuszczają możliwość zapłaty kary umownej poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

    - Łączna suma kar umownych którą może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przyczyn wymienionych w treści przepisów tytułu XVI Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i terminach:

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie prawomocnie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązana zostanie firma Wykonawcy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższych zdarzeń,

- nastąpi zajęcie egzekucyjne majątku przedsiębiorstwa Wykonawcy, w części uniemożliwiającej realizację niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia,

- Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy, o dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, wyznaczającego mu termin 7 dni; po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia,

- Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania (usunięcia) naruszeń umowy, wyznaczającego wykonawcy na to 7 dni; po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli zostanie złożone oświadczenie o odstąpieniu od wykonania umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt

- Wykonawca w terminie 7 dni opuści dobrowolnie (bez dodatkowych wezwań) plac budowy i usunie z terenu robót urządzenia, materiały i wyroby budowlane przez niego dostarczone.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią.

- Jeżeli pozostałe postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, w przypadku umownego prawa odstąpienia od Umowy, Zamawiający może z tego prawa skorzystać w terminie 90 dni od daty zaistnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

§ 9

Ochrona danych osobowych

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

  - Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu) i ich akceptacji przez obie strony umowy, pod rygorem ich nieważności.

  - Spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i trzy egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

Niepotrzebne skreślić