znak sprawy: IN.271.12.2015
 

                                                                                                            

Załącznik  nr   6 do  SIWZ

UMOWA Nr…………
zawarta w dniu ……………………pomiędzy:

Gminą Zbuczyn, 08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, zwaną w treści umowy „zamawiającym” reprezentowaną przez:

Tomasza Hapunowicza - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie ………………………………………………………
a

……………………………………………………………………………. zwanym dalej „wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………..

§1

Wykonawca (wyłoniony w drodze przetargu publicznego) zobowiązuje się do wykonania zadania pn. ”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Cielemęc” zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Planowane roboty budowlane polegać będą na poprawie stanu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielemęc nr ewidencyjny działek 292. Przebudowa polegać ma wyrównaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego a następnie ułożenie warstwy kruszywa łamanego – dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm. Po zagęszczeniu kruszywa uzyskana będzie stabilizacja nawierzchni o grubości 10 cm. Droga remontowana będzie na odcinku 1425 mb przy zachowaniu stałej szerokości na całym remontowanym odcinku tj. 4,5 m.
§ 2

Strony ustalają terminy realizacji robót:

- zakończenie – do 15.10.2015 r.
§ 3

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wykonawcy teren budowy na zasadach uzgodnionych zgodnie z  SIWZ. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępniony teren budowy na zasadach określonych w protokole przekazania placu budowy oraz przepisami Prawa budowlanego.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, kosztorysem ofertowym oraz z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 5

Obowiązki Kierownika budowy z ramienia wykonawcy pełnił będzie -………………………………………...

Deklarację kierownika budowy wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem budowy w dniu podpisania umowy. Kierownik budowy pełni obowiązki i działa na budowie w ramach kompetencji określonych prawem budowlanym.

§ 6

1. Strony ustalają wynagrodzenie przysługujące wykonawcy robót zgodnie ofertą i przedłożonym kosztorysem ofertowym w wysokości:  ……………. zł netto (słownie: ………………) a z podatkiem VAT (23%) …………… zł brutto (słownie: …………….) jako wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Uzgodnione wynagrodzenie obejmuje koszty związane z urządzeniem placu budowy, oraz wszelkimi kosztami czynności odbiorowych i przekazania do eksploatacji. Powyższe wynagrodzenie jest stałe i ostateczne, obejmuje wykonanie wszelkich robót i czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego czy w/w roboty i czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty i zawiera ryzyko wykonawcy związane ze stosowanie wynagrodzenia ryczałtowego przy realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku wykonywania części przedmiotu umowy przez podwykonawców,
umowy, rozliczenie i zapłata faktury końcowej będzie odbywała się następująco: 
1) Wykonawca składając fakturę końcową, która obejmuje zakres robót wykonany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę w protokóle stanu robót sporządzonym przy udziale podwykonawcy, a następnie wskaże w fakturze numery rachunków bankowych Wykonawcy i podwykonawcy oraz określi kwoty należne Wykonawcy i podwykonawcy.

2) Wykonawca zwolniony jest z obowiązku wynikającego z treści § 6 ust. 3 pkt 1 umowy o ile Wykonawca przedłoży, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

       3) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz ze składaną fakturą końcową, o której mowa w pkt. 2, kopii faktury złożonej przez podwykonawcę potwierdzonej za zgodność. 

§ 7

1. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami o wykonanie części umowy wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego przed ich podpisaniem.

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o jej wykonanie przed  zawarciem z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy akceptuje jej treść albo zgłasza sprzeciw na zawarcie umowy w przedstawionej treści lub wnosi zastrzeżenia do treści umowy. W przypadku, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenia do treści umowy nie wyrażając zgody na jej zawarcie, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w treści umowy zastrzeżenia Zamawiającego i ponownie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy uwzględniający wniesione zastrzeżenia lub odstąpić od zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SIWZ wraz z przedmiarem robót oraz w Ofercie Wykonawcy.

5. Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umów zawartych 
z podwykonawcami o wykonanie części umowy, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy.

7. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje i swoich podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, podwykonawców, dalszych podwykonawców i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub pracownika podwykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.

§ 8
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. Informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń z winy wykonawcy w toku realizacji- naprawienia ich i przywrócenia stanu pierwotnego.
§ 9
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakończenie całości robót objętych umową. Odbioru końcowego dokona zamawiający. Odbiór końcowy będzie równoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy użytkownikowi. 
2. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót przedłoży wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru, tj.

Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy, tj.:

· kosztorys powykonawczy oraz dokumenty potwierdzające ilość dostarczonego na plac budowy i zużytego kruszywa,

· oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, 
· dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Odbioru dokona zamawiający przy udziale użytkownika w ciągu 7-miu dni od daty pisemnego zgłoszenia wykonawcy i otrzymania od wykonawcy kompletnych materiałów. 
§ 10
1. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie fakturą końcową – po podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, wystawioną nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokółu.
2. Zapłata faktury następować będzie w ciągu 21 dni od dostarczenia faktury z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.
§ 11
Strony ustanawiają odszkodowania umowne.

1. Wykonawca płaci zamawiającemu kary:
a. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót objętych umową w wysokości 0,1 % ceny umownej . Za zakończenie robót uważa się datę spisania protokołu odbioru.
b. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1 % ceny umownej wadliwie wykonanego elementu wyszczególnionego w ofercie cenowej, przy którym wystąpiła wada, od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
2. Strony uzgadniają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie należności z faktury przedłożonej przez wykonawcę za roboty.

§ 12
Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umownej brutto tj. kwotę : ………zł (słownie: ……………………………….) w formie ………………………………………………
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 14
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i wprowadzane będą aneksem do umowy.

§ 15
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 16
Umowa niniejsza sporządzona została w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca 






Zamawiający
Strona 4 z 4

